|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Team Topdown  Vergadering 3 - Notulen | | | | | | |
| **Week** | 50 | **Deelnemer** | **Taak** | **Aanw** | **Afb** | **Afw** |
| **Datum** | 12-12-2017 | Michel | Voorzitter, notulist | V |  |  |
| **Tijd** | 19:45 - 20:33 | Ruben |  | V |  |  |
| **Plaats** | Discord | Bart | Notulist | V |  |  |
|  |  | Joost |  | V |  |  |
|  |  | Dylan |  |  |  | X |
| **#** | **Agendapunten** | | **Opmerkingen** | | **Deadline** | |
| 1 | Opening | | Geopend om 19:45, Joost afwezig/onbereikbaar. | |  | |
| 2 | Mededelingen | | Vragenuurtje Git morgen, college gaat niet door. | |  | |
| 3 | Vaststellen agendapunten | |  | |  | |
| 4 | Controlleronderzoek | | Eenvoudig te doen, meerdere controllers. Standaard geen rumble, tenzij er iets anders dan SFML wordt gebruikt. | |  | |
| 5 | Cameraonderzoek | | Beiden is mogelijk en niet heel veel moeilijker | |  | |
| 6 | Collisiononderzoek | | Joost afwezig  Collision maps maken naast ‘echte’ map | |  | |
| 7 | Doornemen en bespreken concept art | | 3 vroege concepten laten zien in de Discord chat.  Gekozen voor top down character centered perspectief. geen 3/4e persp en geen 2d zelda-like. Michel gaat voor de volgende vergadering nog een paar nieuwe concepten maken met dit idee in gedachte. | | Michel: volgende vergadering (di 19/12/ 11:00) | |
| 8 | Taakverdeling nul-versie | | Wordt voorlopig uitgesteld, eerst High Concept document maken in week 6. | |  | |
| 9 | Teamcontract | | Gaan we maken tijdens eerstvolgende fysieke bijeenkomst. | | Di 19/12 11:00 | |
| 10 | High Concept Document | | Iedereen maakt zijn eigen High Concept document, waarna we ze gezamenlijk verwerken tot één High Concept document dat zal horen bij dit project. | | Di 19/12 11:00 | |
| 11 | Agendapunten volgende vergadering | | 1. High Concept documents van ieder teamlid bespreken. Na vergadering samenvoegen tot één en afronden. 2. Teamcontract schrijven en ondertekenen. 3. Backlog maken voor nulversie (user stories). | |  | |
| 12 | Rondvraag | |  | |  | |
| 13 | Planning volgende vergadering | | |  |  | | --- | --- | | Datum | 19-12-2017 | | Tijd | 11:00 - 13:00 | | Locatie | DL400-3.51 |   Joost reserveert een locatie voor de volgende locatie. | |  | |
| 14 | Afsluiting | | Vergadering gesloten om 20:33. | |  | |